Zápis z mimořádné členské schůze Bytového družstva 61, se sídlem U Děkanky 2/1641, Praha 4, konané dne 31. 10. 2018 v nebytovém prostoru

Paní Podlipná uvítala všechny přítomné a sdělila, že na základě plné moci bude paní Havlasová hlasovat za pana Skálu, pana Milovanoviče, pana Bláhu, paní Kaffanovou, pana Dvořáka, pana Pence, pana Urbana, pana Jelínka, paní Hortíkovou a pana Smíšovského

Paní Podlipná bude hlasovat na základě plné moci za pana Štěrbu, za paní Stefanovou, za paní Vrátnou, a za pana Sirku

Pan Tirol bude hlasovat na základě plné moci za paní Jirkovou a za pana Mullera

Anna Hertlová hlasuje na základě plné moci za Andreu Janáčkovou

Marie Cíchová hlasuje na základě plné moci za Alenu Kožuchovou

Dana Svobodová Čechová hlasuje na základě plné moci za pana Čecha

Na schůzi bylo celkem přítomno a hlasovalo 50 členů družstva (z 59 členů)

Všichni přítomní měli možnost si prohlédnout nebytové prostory a práci, která již na rekonstrukci byla vykonána

V 18.30 hodin byla schůze zahájena. Paní Podlipná přivítala všechny přítomné a krátce informovala o dosavadním proběhu celé rekonstrukce.

1. Dosavadní průběh rekonstrukce

Paní Podlipná seznámila všechny přítomné s jednotlivými výdaji, s mimořádným navýšením stavebních prací i se skutečností, že BD již nespolupracuje s realitní kanceláří z důvodu nespokojenosti ze strany BD. Nájemní smlouvu se společností Malvel vypracovává Mgr. Šulc.

K mimořádnému navýšení zhruba o 100 000 korun došlo především kvůli havarijnímu stavu podlah po stržení podlahové krytiny. Pod kobercem byla podlaha celá rozpadlá, bylo třeba vše vybourat až na základovou desku a vyvézt. Dále vznikly vícenáklady na opravu schodiště v prodejně a díky instalatérským pracem na sociálních zařízeních.

Paní Podlipná dala hlasovat  –  kdo souhlasí s navýšením původního rozpočtu o zhruba 100 000 korun?

Pro                       50

Proti                      0

Zdržel se               0

Usnesení: Všichni přítomní souhlasí s navýšením celkového rozpočtu na horní patro prodejny o 100 000 korun.

2. Výtah v nebytovém prostoru

Představenstvo BD nechalo prověřit všechny formy rekonstrukce a výměny nákladního výtahu v prodejně. Vzhledem k tomu, že se jedná o více jak 30 let starý nákladní výtah, byla by rekonstrukce tak nákladná, že by oprava nebyla pro družstvo efektivní. Pouze firma Schindler udělala cenovou nabídku na rekonstrukci v celkové výši více jak 400 000 korun. Ostatní firmy, (OTIS a KONE) by rekonstrukci vůbec nedělaly.

Představenstvo se tedy zaměřilo na cenové nabídky na kompletně řešený nový výtah. Všechny cenové nabídky byly zhruba 900 000 korun. Tedy srovnatelné. Ve výběrovém řízení vyhrála společnost KONE, která řeší výměnu nejkomplexněji, včetně úpravy výtahové šachty. Cenová nabídka výtahu (zakázka na klíč) je 899 990 korun včetně DPH

Paní Podlipná dala hlasovat o tom, kdo je pro realizace zcela nového výtahu v celkové hodnotě cca 900 000 korun.

Pro             50

Proti            0

Zdržel se     0

Usnesení: Všichni přítomní souhlasí s realizací nového výtahu společností KONE v celkové výši 899 990 korun včetně DPH

3. Možnost částečného financování stavebních úprav formou úvěru u České spořitelny a.s.

Paní Podlipná vysvětlila, že vzhledem k velkým výdajům na rekonstrukci celého nebytového prostoru a pořízení nového výtahu je jedinou možností vše zafinancovat úvěrem ve výši 500 000 korun. Na stavební práce je podepsaná smlouva o dílo s firmou JPR-STAV s.r.o. na 1 500 000 korun vč. DPH a předpokládané vícepráce ve výši 100 000 Kč včetně DPH.

Firma JPR-Stav vypracovala harmonogram prací, které budou probíhat v době od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018 a v druhé etapě pak od 5. 1. 2019 do 28. 2. 2019

4. Schválení výše úvěru

Paní Podlipná sdělila všem přítomný, že pro realizace všech výše zmíněných stavebních úprav bude družstvo žádat o úvěr u České spořitelny:

Výše -                                                    500 000 korun

Typ -                                                      Investiční

Splatnost  -                                          2 roky

Výše splátky -                                     do 21 500 korun

Úroková sazba -                                 2,78% - fixace 1 rok

Poplatek za poskytnutí úvěru –     0,5% z půjčené částky

Poplatek za vedení účtu –               300 korun měsíčně

Zajištění –                                           zádržné ve výši 2 měsíčních splátek

Sankce za mimořádnou splátku mimo konec fixace sazby – 3% z výše splátky

Paní Podlipná dala hlasovat o možnosti zažádat o úvěr v celkové výši 500 000 korun, splatnost 2 roky, výše splátky do 21 500 korun, úroková sazba 2,78%, fixace sazby 1 rok, poplatek za poskytnutí úvěru 0,5% z půjčené částky, poplatek za vedení účtu 300 korun měsíčně, zajištění -  zádržné ve výši 2 měsíčních splátek

Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci nebytového prostoru v domě Děkanská Vinice I. 1644/9, v obou patrech, celá akce potrvá do konce měsíce února 2019 a financování bude zajištěno z poskytnutého úvěru a z Fondu oprav Bytového družstva 61. Vše provede stavební firmy JPR-Stav s.r.o., Přátelství 81/85 Praha 10, IČ - 27919480

Hlasování:

Pro:            50

Proti:           0

Zdržel:         0

Usnesení: Všichni přítomní souhlasí s možností žádat Českou spořitelnu o úvěr v celkové výši 500 000 korun za účelem financování stavebních úprav v nebytovém prostoru Bytového družstva 61

5. Rekonstrukce spodního patra nebytového prostoru (prodejny) v domě Děkanská Vinice I. 1644/9

Začátkem roku 2019 začne rekonstrukce spodního patra prodejny, která bude spočívat v kompletně nové elektroinstalaci včetně osvětlovacích těles, budou položeny nové podlahové krytiny, opraveny všechny obvodové zdi, výmalba celého prostoru a sádrokartonové krytí některých vodovodních a tepelných vedení.

Cenová nabídky na tuto úpravu je zhruba 600 000 korun včetně DPH + 10% nepředvídané vícepráce.

Financování rekonstrukce celého spodního patra bude již výhradně z prostředků Bytového družstva z Fondu oprav.

Paní Podlipná dala hlasovat o realizaci opravy celého suterénu prodejny i o celkové výši nákladů s tím spojených.

Hlasování:

Pro:            50

Proti:           0

Zdržel:         0

Usnesení:  Všichni přítomní souhlasí s realizací všech výše zmíněných stavebních úprav ve spodním patře prodejny v celkovém rozpočtu 600 000 korun včetně DPH + 10%navýšení na nepředvídané vícepráce.

V 19.30 paní Podlipná všem poděkovala za účast a mimořádnou členskou schůzi ukončila.

Zapsala:                                                                                                        Přečetl:

Dana Havlasová                                                                                          Libor Tirol